PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 4]

| Họ và tên | Thái Hồng Đức | Mã sinh viên | B24DTCN327 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | KS25-CNTT5 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nhân viên | Kiểm tra trạng thái nhân viên | US-01 | Là quản lý, tôi muốn xem danh sách và trạng thái của nhân viên, để phân công việc hợp lý |
| Ý kiến khách hàng | Thu nhận đánh giá của khách hàng | US-02 | Là quản lý, tôi muốn thu nhận ý kiến của khách hàng về dịch vụ, để giúp cho hệ thống có thể phát triển |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Có quá nhiều công việc trong một story (phân công lịch, theo dõi chỉ số, tự động chấm điểm) |
| Negotiable | Chưa nêu rõ lợi ích làm việc tốt hơn như thế nào |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là điều dưỡng, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm và đánh giá dịch vụ điều dưỡng của tôi, để tôi có thể biết được khách hàng có hài lòng hay không |
| US-X2 | Là điều dưỡng, tôi muốn theo dõi chỉ số sinh tồn của bện nhân qua thiết bị do, để tôi có thể biết được tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Giúp quản lý phân công việc dễ hơn, có thể dùng báo cáo Excel thay thế |
| US-02 | Could | Khách hàng có thể có những phản hồi mà không thể thể hiện bằng điểm đánh giá |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đã đăng nhập; Nhân viên xem chi tiết phiếu đăng khám hợp lệ | Được phân công điều dưỡng | Hiển thị chi tiết thông tin ca chăm sóc cân thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền X (2b) Đã bị huỷ | Thông báo “Phiếm khám đã bị huỷ” |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC thường chỉ áp dụng cho mỗi User Story riêng, còn DoD là tiêu chí hoàn thành áp dụng lên toàn bộ hệ thống

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 2 | Chỉ cần hiện ra danh sách nhân viên kèm trạng thái, không quá phức tạp |
| US-02 | 3 | Chỉ cần thêm một trường cho khách hàng nêu nhận xét đi kèm với điểm đánh giá |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Yêu cầu developer 21 điểm nêu lý do, rồi hỏi ý kiến cả team để thông nhất lại ý kiến, sau đó mọi người lật thẻ lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) /3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity (4 người làm 10 ngày và 1 người làm 6 ngày): 4 * 10 + 6 = 46 SP cam kết: 24SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story thêm vào Sprint 4: B1, B2, B3, B4, B6 Tổng SP: 24SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Điều dưỡng xem được chi tiết phiếu thăm khám và nhận được kết quả sau thăm khám |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra phiếu khám bệnh hợp lệ | Development | 1 |
| Hiển thị chi tiết phiếu khám bệnh | Development | 2 |
| Tạo giao diện chi tiết phiếu khám | UI/UX | 2 |
| Tổng giờ công |  | 5 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 23SP Lý tưởng: 15,6SP Chênh lệch: 7,4SP - Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 8 còn tận 16SP, mà đến ngày 10 vẫn hoàn thành chỉ tiêu. Có thể Burndown tính sai hoặc có những tính năng chưa hoàn tiện nhưng vẫn chấm đủ để hoàn thành chỉ tiêu |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Scrum Master | Developers | Stakeholders |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ tiếp nhận ý kiến này của Stakeholder, thêm vào Product Backlog cho Sprint sau